LAPORAN SOFTWARE COSTING & ESTIMATION

TIPSEN (TIME PRESENCE SYSTEM) - SISTEM PRESENSI DAN REKAP KERJA

Disusun oleh:

Aprilianth Pambuko Rizky (2400018124)

Bagas Muhammad (2400018143)

Muhammad Zeicha Bhakti (2400018148)

Muhammad Helmi Mustofa (2400018152)

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2026

# TABEL JOB DESCRIPTION TIM

Tabel berikut menjelaskan pembagian tugas anggota tim dalam penyusunan laporan Penyusunan Kebutuhan basis Class sistem TipSen. Pembagian tugas dibuat agar setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas dan hasil pekerjaan dapat digabungkan menjadi laporan berikut.

| No | Nama Anggota | Peran dan Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aprilianth Pambuko Rizky | Melakukan penilaian Technical Complexity Factor (TCF) dan Environment Complexity Factor (ECF), menganalisis hasil estimasi, serta melakukan pengecekan akhir terhadap perhitungan dan isi laporan. |
| 2 | Muhammad Helmi Mustofa | Mengidentifikasi seluruh use case, menghitung jumlah transaksi pada setiap use case, menentukan tingkat kompleksitas, serta menghitung Unadjusted Use Case Weight (UUCW). |
| 3 | Muhammad Zeicha Bhakti | Mengidentifikasi seluruh aktor pada Use Case Diagram, menentukan tingkat kompleksitas aktor (Simple, Average, Complex), serta menghitung Unadjusted Actor Weight (UAW). |
| 4 | Bagas Muhammad | Menyusun laporan akhir, menghitung Use Case Points (UCP), melakukan perhitungan Hours of Effort, serta mengumpulkan hasil proyek. |

# DESKRIPSI PROYEK

## Nama Proyek

Time presence system (TipSen)

## Deskripsi Proyek

TipSen adalah sistem presensi dan rekap kerja berbasis digital yang digunakan untuk mencatat kehadiran serta aktivitas kerja pengguna secara terstruktur dan efisien. Sistem ini memungkinkan pengguna melakukan absensi masuk dan keluar, mencatat aktivitas harian, serta melihat rekap kerja secara otomatis. Admin dapat mengelola data pengguna, memantau kehadiran, dan membuat laporan rekap kerja, sehingga sistem ini membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data presensi, terutama pada lingkungan kerja seperti tenaga kesehatan (nakes).

## Latar Belakang

Dalam lingkungan kerja karyawan, pencatatan kehadiran dan aktivitas kerja merupakan hal yang penting untuk menunjang kedisiplinan serta evaluasi kinerja. Namun, pada banyak instansi, proses presensi masih dilakukan secara manual sehingga sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidakakuratan data, keterlambatan rekap laporan, serta potensi kesalahan pencatatan.

Selain itu, pencatatan aktivitas kerja harian karyawan juga sering tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menyulitkan pihak pengelola dalam melakukan monitoring dan penilaian kinerja secara objektif. Hal ini menunjukkan perlunya sistem yang lebih terstruktur dan terintegrasi untuk mendukung proses administrasi kehadiran dan aktivitas kerja.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan TipSen sebagai sistem presensi dan rekap kerja berbasis digital untuk karyawan. Sistem ini dirancang agar dapat mempermudah proses absensi, pencatatan aktivitas kerja harian, serta pengelolaan data secara otomatis dan lebih akurat. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pengelolaan kehadiran karyawan menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh pihak terkait

## Tujuan

Tujuan dari pengembangan TipSen adalah untuk menyediakan sistem presensi dan rekap kerja berbasis digital yang dapat mempermudah proses pencatatan kehadiran dan aktivitas kerja karyawan secara lebih efektif dan terstruktur. Sistem ini bertujuan untuk menggantikan metode manual agar menjadi lebih efisien, akurat, dan mudah diakses.

Selain itu, TipSen juga bertujuan untuk membantu karyawan dalam melakukan absensi harian serta mencatat aktivitas kerja secara rutin, sehingga data dapat terdokumentasi dengan baik. Bagi admin, sistem ini memudahkan dalam pengelolaan data pengguna, pemantauan kehadiran, serta pembuatan laporan rekap kerja secara otomatis.

Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses administrasi kehadiran dan aktivitas kerja dapat berjalan lebih transparan, terorganisir, dan mendukung peningkatan kedisiplinan karyawan.

## Manfaat

Pengembangan TipSen memberikan berbagai manfaat dalam proses pengelolaan presensi dan aktivitas kerja karyawan. Salah satu manfaat utamanya adalah mempermudah pencatatan kehadiran dan aktivitas kerja secara digital sehingga lebih cepat, akurat, dan terstruktur dibandingkan sistem manual.

Bagi karyawan, sistem ini memudahkan dalam melakukan absensi harian serta mencatat aktivitas kerja tanpa harus menggunakan cara konvensional yang rawan kesalahan. Selain itu, karyawan juga dapat melihat rekap kehadiran dan aktivitas mereka secara lebih jelas dan terorganisir.

Bagi admin atau pengelola, TipSen membantu dalam proses monitoring kehadiran karyawan, pengelolaan data pengguna, serta pembuatan laporan rekap kerja secara otomatis. Hal ini membuat proses administrasi menjadi lebih efisien dan mengurangi beban pekerjaan manual.

Secara keseluruhan, TipSen membantu meningkatkan efisiensi kerja, akurasi data, serta transparansi dalam pengelolaan presensi karyawan di lingkungan kerja.

## Progress

Tahap pengerjaan proyek saat ini berada pada tahap analisis kebutuhan sistem dan perancangan Antarmuka. Pada tahap ini, tim berfokus pada identifikasi halaman, kebutuhan fungsional, tata letak dan penggunaan warna serta penyusunan skenario pengguna yang menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem TipSen.

Selain itu, dilakukan juga analisis terhadap alur proses presensi dan pencatatan aktivitas kerja karyawan (riwayat) untuk pengguna saja, agar sistem yang dirancang dapat sesuai dengan kebutuhan operasional. Hasil dari tahap ini akan digunakan sebagai dasar dalam pengembangan sistem pada tahap selanjutnya.

# SOFTWARE COSTING & ESTIMATION

Use Case Points (UCP) merupakan metode estimasi ukuran perangkat lunak yang dikembangkan berdasarkan pemodelan UML. Metode ini menghitung ukuran sistem melalui identifikasi aktor, use case, kompleksitas teknis, dan faktor lingkungan sehingga menghasilkan estimasi usaha yang diperlukan dalam pengembangan perangkat lunak.

Perhitungan UCP dilakukan menggunakan persamaan berikut.

UCP=UUCP×TCF×ECF
Keterangan:

- UUCP (Unadjusted Use Case Point) merupakan nilai dasar sistem yang diperoleh dari jumlah bobot aktor (UAW) dan bobot use case (UUCW).

- TCF (Technical Complexity Factor) merupakan faktor penyesuaian berdasarkan kompleksitas teknis sistem.

- ECF (Environment Complexity Factor) merupakan faktor penyesuaian berdasarkan kondisi lingkungan dan kemampuan tim pengembang.

## Identifikasi Aktor (Unadjusted Actor Weight)

Berdasarkan Use Case Diagram aplikasi presensi, aktor yang terlibat hanya terdiri atas satu aktor utama yaitu User. Karena pengguna berinteraksi langsung menggunakan antarmuka aplikasi (GUI), maka aktor termasuk kategori Complex dengan bobot 3.

| Aktor | Jenis | Bobot | Jumlah | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| User | Complex | 3 | 1 | 3 |

Tabel 3. 1 UAW

Sehingga diperoleh, UAW = 3

## Identifikasi Use Case (Unadjusted Use Case Weight)

Use case pada aplikasi presensi terdiri dari beberapa fungsi utama.

| No | Use Case | Kompleksitas | Bobot |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login | Average | 10 |
| 2 | Logout | Simple | 5 |
| 3 | Presensi | Complex | 15 |
| 4 | Izin dan Cuti | Complex | 15 |
| 5 | Melihat Riwayat | Average | 10 |
| 6 | Mengelola Profil | Average | 10 |

Tabel 3. 2 UUCW

Jumlah bobot seluruh use case adalah

UUCW = 65

Kompleksitas use case ditentukan berdasarkan jumlah transaksi yang terdapat pada setiap use case.

## Perhitungan UUCP

Nilai UUCP diperoleh dari penjumlahan antara UAW dan UUCW.

UUCP=UAW+UUCW
UUCP=3+65=68

Maka diperoleh, UUCP = 68

## Technical Complexity Factor (TCF)

Technical Complexity Factor digunakan untuk menyesuaikan ukuran sistem berdasarkan faktor teknis yang memengaruhi proses pengembangan, seperti performa, keamanan, kemudahan penggunaan, dan integrasi sistem. Penilaian dilakukan pada skala 0–5.

Misalnya diperoleh hasil penilaian sebesar

TFactor = 42, Maka

TCF=0.6+(0.01×42)
TCF=1.02

## Environment Complexity Factor (ECF)

Environment Complexity Factor digunakan untuk menilai kemampuan tim pengembang, pengalaman, stabilitas kebutuhan, serta lingkungan kerja proyek. Faktor ini juga dinilai menggunakan skala 0–5.

Misalnya hasil penilaian sebesar

EFactor = 18, Maka

ECF=1.4-(0.03×18)
ECF=0.86

## Perhitungan Use Case Points

Setelah seluruh nilai diperoleh, maka nilai Use Case Points dapat dihitung sebagai berikut.

UCP=UUCP×TCF×ECF
UCP=68×1.02×0.86
UCP=59.65

Sehingga diperoleh, UCP ≈ 60

## Estimasi Hours of Effort

Nilai UCP selanjutnya dikonversikan menjadi estimasi jam kerja menggunakan nilai Mean Resources (MR). Berdasarkan metode UCP, nilai MR berkisar antara 20–28 jam untuk setiap satu UCP. Misalkan digunakan. MR = 20 jam/UCP, Maka

Hours of Effort=MR×UCP
Hours of Effort=20×60
Hours of Effort=1200 jam

Dengan asumsi satu hari kerja terdiri atas 8 jam, maka estimasi lama pengerjaan proyek adalah

1200/8=150 hari kerja

## Analisis Hasil Estimasi

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode Use Case Points, diperoleh nilai UCP sebesar sekitar 60 poin. Nilai tersebut menunjukkan bahwa aplikasi presensi memiliki tingkat kompleksitas sedang hingga tinggi karena mencakup beberapa fungsi utama, seperti autentikasi pengguna, presensi, pengajuan izin dan cuti, pengelolaan profil, serta penyajian riwayat aktivitas.

Estimasi waktu pengerjaan sebesar 1200 jam kerja memberikan gambaran mengenai sumber daya yang diperlukan selama proses pengembangan. Nilai ini dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan jadwal proyek, pembagian tugas anggota tim, serta perencanaan biaya pengembangan.

## Kesimpulan

Metode Use Case Points merupakan metode estimasi yang sesuai digunakan pada proyek aplikasi presensi karena memanfaatkan artefak UML yang telah disusun sebelumnya. Berdasarkan hasil estimasi, diperoleh ukuran perangkat lunak sekitar 60 Use Case Points dengan estimasi usaha sekitar 1200 jam kerja menggunakan nilai Mean Resources sebesar 20 jam/UCP. Hasil estimasi ini dapat dijadikan acuan dalam merencanakan sumber daya, waktu, dan biaya proyek sehingga proses pengembangan dapat berjalan lebih terstruktur dan efisien.